Team Meeting

Datum: 27.02.2013

Uhrzeit: 10:30 – 11:45 Uhr

| Teilnehmer | 3LC | Anwesenheit |
| --- | --- | --- |
| Haiko Gerdes | HGE | X |
| Rainer Jansen | RJA | x |
| Tilo Werner | TWE | E |
| Sebastian Schirrmeister | SSC | x |
| Stefan Wieden | SWI | x |
| Enrico Hofmann | EHO | x |
| Marcel Huth | MHU | X |
| Krisztian Springer | KSP | X |
| Tobias Schmalenberg | TSC | X |
| Nadine Feil | NFE | X |
| Romana Weihmann | RWE | X |
| Carsten Zinke | CZI | X |
| Tobias Stein | TST | X |
| René Lange | RLA | X |
| Alexander Krüger | AKR | X |

X =anwesend / E=entschuldigt /  Z=zeitweise

| Version 2.1.16: | Status | Wer? | Wann? |
| --- | --- | --- | --- |
| - Preise bei tropo zu niedrig (bewusst durch unvollständigen Hotfix familienfreundlicher Export) - Ca. doppelte Anzahl Requests bei tropo, die Steigerung der Buchungen liegt zwischen 40% - 50% - Preisänderungsquote 60 %bei tropo - Dadurch bessere Preisquote bei tropo - Freischaltung Unister bei tropo, im Schnitt 35 Buchungen pro Tag mehr - Evtl. ist 2.1.15 in Vergleich mit 2.1.16 besser für tropo - Der Anteil der Kinder in den Buchungen sank von 30% auf 8%-9% bei tropo - Preisquote in 2.1.16 besser als in 2.1.15 - Bei LMX Preisquote stieg von 30% auf 50% in 2.1.16 – Dies ist vermutlich Statistikfehler von TT | I | HGE |  |
| Version 2.1.17 und 2.1.18: - Codefreeze wäre nach aktuellem Stand der 01.03.13 - MPI geht heute bei tropo live als Hotfix | I | HGE |  |
| Diverses: - Hinweis auf Bearbeitung der Jira-Tasks - Der Status erledigt wird nur verwendet, wenn etwas gemacht wurde - Wenn ein Task geschlossen wird, so wird IMMER ein Kommentar geschrieben - Werden Tasks geschlossen, weil sie in neuen zusammengefasst werden sollen, so müssen die alten auf Duplikat gesetzt werden und mit dem neuen verlinkt werden, dieses sollte auch nur in Ausnahmefällen gemacht werden, da an dem Task bereits einiges Reporting zum Kunden etc. hängt - Hotfix- Klärung der Definition - Jede Änderung am System ist ein Hotfix. Nicht nur die des Codes. Auch Änderungen der Crontab, der Systemkonfigurationen und auch der Config. Derzeit ist es schwierig zu beurteilen welche Änderung der Config eine Systemänderung ist und welche nicht, daher in allen Fällen eine Hotfix Mail - Hotfix per Mail – Infocharakter - Confluence-Liste zum Eintragen der Config Änderungen Liste wird erstellt (CZI) - Änderungen werden versionsbezogen zusammengefasst - Dieses System wird getestet - Dank an alle Beteiligten des Wochenendeinsatzes - Interner Hotelcode bei tropo nicht korrekt im Handbuch vermerkt – Klärung RJA auf der ITB mit tropo - Oberflächenänderung – weitere Klärung nach Meeting - Beauftragung GTA und TOUR Anbindungen durch tropo | I | HGE RJA RJA HGE |  |
| Aktuelle Tätigkeiten Team: RLA: Datenbankstruktur Flüge, LT-Meldungen, Buchungskern 2.1.17 KSP: Cashvergleich, Analyse erfolgt, Preiserfassung 2.1.17, Tagesgeschäft AKR: Airbis-Import, Vergleichstest mit SWI, MHU: MPI, Sejour, LTS und MTS TST: Traveltainment, Datenrettung nach Festplattencrash EHO: Preisänderung Handling, Cacheproduktion Fehlerbehebung SCC: Mailbearbeitung, LTS RWE: Bearbeitung von Angeboten, Erstellung von Rechnungen, Artikel neu anlegen Support: - Ticket- und Taskbearbeitung / Support - Tests - Support 2.1.16 |  | RLA KSP AKR MHU TST EHO SCC RWE NFE CZI TSC |  |

I = Information F = Festlegung A = Aufgabe	Für das Protokoll: Romana Weihmann